앞으로 할 것 모음

BigKinds 리팩토링 → 이미 전처리·API 연결 쪽 완성도 높음

Lambda → EC2 → 인프라 개선이지만 서비스 품질에 직접 영향은 적음

클러스터링 → 요약 품질과 중복 제거의 핵심

프롬프트 엔지니어링 → 최종 요약 대본 품질의 핵심

평가 함수 → 보조적 (내부 품질 점검 용도)

모바일 전환 (React Native + Expo) → 사용자 접점 측면에서 가장 큰 변화

UI 개선 → 이미 설계 완료, 구현 단계만 남음

TTS 뮤직플레이어 구현 → UX 완성 단계

개발 진행 순서

BigKinds에 맞춰 리팩토링 (데이터 안정화)

기존 딥서치 api로 뉴스데이터를 받아오던걸 BigKinds API로 완전히 전환하고, 뉴스 수집 파이프라인이 안정적으로 동작하는지 점검하기.

카테고리 구조를 BigKinds의 분류체계에 맞게 재정의하기.

BigKinds API가 제공하는 다른 기능(예: 키워드 기반 필터링, 시계열 검색 등)도 검토해서 확장성 있는 구조로 정하기.

그 후 백엔드 엔드포인트 리팩토링 후 테스트해보기

클러스터링 개선 (콘텐츠 품질의 핵심)

현재 그리디 + K-means 기반 방식을 개선하고, 벡터 임베딩 기반 클러스터링 구조로 전환.

각 뉴스 기사를 벡터화하여 의미적으로 가까운 기사끼리 묶고, 중심점과 가장 가까운 기사를 대표 기사로 선정.

응집도(cohesion) 지표를 도입해 중심에서 너무 벗어난 뉴스는 제거하는 알고리즘 적용.
K-means는 그대로 사용하되, DBSCAN 도입 여부는 실험 후 판단.

1차에서 K-means 해서 극에 있는 애들 빼버리기. 2차 기반

클러스터 내 품질을 자동으로 검증할 수 있는 구조까지 고려.

프롬프트 엔지니어링 강화

요약 품질의 일관성을 높이기 위해 프롬프트를 세분화하고 버전별로 관리.
카테고리별 프롬프트 실험, 사실관계 유지(fact-check prompt), 톤 통일 등을 검토.
이 부분은 오늘 이야기해봐야 할 듯.

평가 함수 개발 혹은 정성적 평가의 퀄리티 향상

클러스터링 및 프롬프트 개선 효과를 객관적으로 검증할 수 있는 체계를 마련.
정량적 평가지표(요약 길이, 핵심 키워드 포함률 등)를 개발하거나,
정성적 평가(사용자 피드백, 다수 평가자 평가)의 신뢰도를 높이는 방식 중 선택.
두 접근을 병행하는 것도 고려해볼 수 있음.

모바일 앱 개발 (React Native + Expo)

백엔드 개발이 진행되는 동안 프론트엔드 확장 진행해보기.
FastAPI 기존 엔드포인트를 그대로 연동하므로, RN/Expo 기반으로 MVP를 빠르게 구현 가능.
우선 핵심 기능(로그인, 뉴스 목록, TTS 재생) 중심으로 개발하고, 이후 세부 UI 개선하기.

UI 개선 (Figma → 코드 구현)

이미 Figma 디자인이 확정되어 있으므로, RN 개발과 병행해 실제 UI를 구현.
디자인 시스템(Typography, Color, Layout)을 RN 스타일 시스템(Tailwind RN, Styled Components 등)에 맞게 정리.
컴포넌트 재사용성을 고려해 구조화된 코드로 작성.

TTS 뮤직플레이어 구현

이번에 가장 많이 바뀌는 앱의 핵심 기능. RN Audio API를 기반으로 오디오 스트리밍, 아카이빙, 재생 컨트롤(앞뒤 이동, 속도 조절 등) 기능을 구현.
뉴스 단위로 오디오를 구성하고, 백그라운드 재생 및 이어듣기 기능도 고려.
UX 중심의 설계로 사용자 체감 품질 극대화.

Lambda → EC2 전환

현재는 Lambda로 충분히 안정적이므로, 당분간 그대로 유지하며 개발하려고 함. 
백엔드가 안정화되고 모바일 연동까지 마무리된 시점에 EC2로 이전하는 게 효율적이라고 생각하는데 다른 분들의 의견은 어떤지..